


昆明市西山区人民医院
医疗废物房间改造采购项目招标公告

一、项目名称
医疗废物房间改造采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
[bookmark: _Hlk81505585]采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年5月26日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、工期
签订合同后10日内完成。
五、预算价格
详见附件《昆明市西山区人民医院医疗废物房间改造采购项目预算明细》，报价不得超过预算。
六、合格的投标人要求
[bookmark: _Hlk81506279][bookmark: _Hlk81505688]（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、投标人投标流程
[bookmark: _GoBack]凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年5月26日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
八、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
九、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：总务部/郭峰；
联系电话：0871-68182745。
十、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十一、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

附件.昆明市西山区人民医院医疗废物房间改造采购项目预算明细

昆明市西山区人民医院
 2023年5月23日





















附件
昆明市西山区人民医院医疗废物房间改造造项目预算明细
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	预算单价（元）
	预算合计
（元）
	材料、工艺

	一
	拆除部分

	1
	拆除原有砖砌高台
	项
	1.00
	700.00
	700.00
	人工

	2
	原有地面种植土部分清理
	项
	1.00
	300.00
	300.00
	人工

	3
	原有复合彩钢板墙拆除
	项
	1.00
	300.00
	300.00
	人工

	4
	施工垃圾外运
	车
	3.00
	800.00
	2400.00
	5-8立方小货车

	
	小计
	
	
	
	3700.00
	

	二
	地坪部分

	1
	地面夯实
	m2
	18.00
	10.00
	180.00
	人工

	2
	100mm厚地面铺干碎石
	m2
	18.00
	100.00
	1800.00
	干碎石、人工

	3
	150mm厚C20混凝土路面
	m2
	18.00
	210.00
	3780.00
	C20混凝土、人工摊铺

	
	小计
	
	
	
	5760.00
	

	三
	新建部分

	1
	复合彩钢板墙
	m2
	32.00
	265.00
	8480.00
	复合彩钢板、人工安装

	2
	复合彩钢板顶
	m2
	12.00
	265.00
	3180.00
	复合彩钢板、人工安装

	3
	防火门900*2100（mm）
	m2
	4.00
	825.00
	3300.00
	防火门、人工安装

	4
	布设电路、安装灯具、开关
	项
	1.00
	1800.00
	1800.00
	新建房间照明布线，灯具安装一套、人工安装

	5
	彩钢瓦围挡
	m2
	15.00
	150.00
	2250.00
	彩钢瓦、人工安装

	
	小计
	
	
	
	19010.00
	

	四
	其他部分

	1
	室内垃圾清运
	m2
	18
	10
	180.00
	

	2
	材料搬运费
	项
	1.00
	250.00
	250.00
	

	3
	安全文明施工费
	项
	1.00
	300.00
	300.00
	施工安全标语、施工道路墙地面保护

	4
	管理费、税金等
	项
	1.00
	800.00
	800.00
	

	
	小计
	
	
	
	1530.00
	

	五
	预算总计
	元
	
	
	30000.00
	


注：该预算价格还包含房间内的墙砖、地砖铺设以及房屋整体防漏、防渗工程。



